大巨蛋工作會議紀錄

會議日期：2017年9月15日 11:00

會議地點：市政大樓11樓第二準備室

與會人員：陳景峻副市長；都發局林洲民局長；都發局羅文明科長；建管處張銘森總工、洪技正。

遠雄代表：湯佳峯、楊舜欽、陳星憲、瀚亞建築師事務所代表。

記錄：賴彥霖。

1. 都審相關
   1. **都發局：**
2. 程序上，遠雄已經在9/14上網登錄，但是仍需送報告書才算掛件完成（遠雄願意努力在9/19上午掛件）。
3. 為讓民眾充分參與，原則上都發局需要在開會前2個星期發出開會通知，遠雄收到開會通知後立刻將報告書內容上網公告（遠雄同意依都發局意見辦理）。
4. 有關大客車停車方案，都發局意見與交通局不同，都發局尊重交通局意見，但亦會針對通案審查的情況提出意見說明，申請機關亦可表達其主張，由委員會決定。
5. 遠雄掛件之後，都發局會以書面平會各局處，請各局處提供意見之後再召開幹事會，幹事會也會開放給民眾參與。幹事會主要是由府內各局處針對法令檢討的部分提供意見。
6. 有關進行園區電腦人流模擬的人數與條件，將交由委員會決定。
   1. **瀚亞建築師事務所：**

有關技術規則97條的部分，本公司已蒐集信義計畫區附近大型開發案之案例，其下沉式廣場逃生梯之規劃均與本案之規劃方式相同，故本案並未違反97條之規定。

* 1. **建管處：**

有關建築技術規則97條與127條的釋疑，請瀚亞建築師事務所提出書面說明，由建管處轉營建署確認。

* 1. **瀚亞建築師事務所：**

關於發文營建署的部分，說面說明再煩請建管處提供協助。

* 1. **湯佳峯總經理：**
     1. 請建管處提供連絡窗口協助瀚亞建築師事務所發文營建署之事宜。
     2. 目前環保局提出之人流管制條件尚待討論。

1. **結論**
2. 遠雄最遲在9/19上午將都審報告書提送給都發局辦理後續事宜。
3. 11:40會議結束。